销售项目管理系统 V2.2

软件开发报告

—— AI-Agent 协作开发总结 ——

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目代号 | 渠道项目登记 / 销售项目管理系统 V2.2 |
| 开发模式 | AI-Agent (Trae) 协作开发 + 人类主导决策 |
| 开发周期 | 2026-08-07 ~ 2026-09-07 (31 天) |
| 上线日期 | 2026-09-06 部署至生产服务器 (192.168.5.129:26731) |
| 报告日期 | 2026-09-07 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编写人 | AI-Agent 协作产出 + 人工复核 |

目录

一、项目概述

二、开发内容总览

三、功能模块详述

四、文件结构与代码量统计

五、开发过程时间线

六、部署过程

七、数据汇总

八、关键技术亮点

九、经验与教训

十、未来规划与建议

一、项目概述

销售项目管理系统 V2.2（以下简称「渠道项目登记」）是一套面向销售团队的项目登记、表单驱动、审批流转、文件存储、通知中心一体化的企业级 Web 应用。

本系统在 V1/V2.1 基础上，引入 AI-Agent 协作开发模式，由 AI-Agent (Trae IDE 内置助手) 在人类工程师主导决策下完成核心功能迭代、bug 修复、性能优化与运维脚本编写。

1.1 核心能力

项目登记：渠道项目 + 自营项目 + 项目跟单三轨并行

表单引擎：所见即所得表单生成器 + 模板驱动动态渲染

审批流：项目立项审批 + 多角色权限 + 驳回理由留痕

文件存储：WebDAV (Synology NAS) 集成 + 自动建夹 + 流式分块上传

通知中心：站内消息 + 钉钉工作通知 + 短信推送 + 历史草稿

AI 报表：模型配置 + 智能分析 + 全量导出

1.2 技术栈

| 类别 | 技术 |
| --- | --- |
| 后端语言 | Python 3.11 |
| 后端框架 | FastAPI + Uvicorn + SQLAlchemy + Pydantic |
| 数据库 | SQLite (开发/单机部署) / 兼容 PostgreSQL |
| 前端框架 | React 18 + Vite 5 + Tailwind CSS |
| 前端状态 | Zustand |
| 认证 | JWT (HS256) + OAuth2PasswordRequestForm |
| 存储协议 | WebDAV (Synology NAS) + 本地文件系统 |
| 通知通道 | 钉钉 Webhook + 钉钉工作通知 + 阿里云/腾讯云/自定义短信 |
| AI 框架 | 可插拔模型 (Kimi / MiniMax / DeepSeek / Ollama / 自定义) |
| 部署方式 | Systemd + Nginx 反向代理 (生产) / Uvicorn 开发模式 (本地) |
| 代码协作 | Git + GitHub (feature/ai-agent 分支) |

二、开发内容总览

本次 AI-Agent 协作开发共完成 44 个章节的迭代（按 AGENTS.md 编号），覆盖 9 大功能领域、44 个具体需求点。

2.1 9 大功能领域

| # | 功能领域 | 涉及章节 | 主要成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施与表单引擎 | §0~§6 | AI表单骨架 + 存储区域 + 表单模板 + 生成器 + 样式统一 |
| 2 | 项目与跟单业务 | §7~§12, §22 | 自营/渠道项目平行 + 责任销售 + UNIQUE 修复 + 跟单模块 |
| 3 | UI/UX 与跟单优化 | §13~§16, §26, §28~§29 | 跟单聚合/导出 + UI 微调 + 标签对齐 + 入口统一 |
| 4 | 通知中心与多通道 | §18~§20, §30, §44 | 站内+钉钉+短信 + 通道绑定 + 群发公告持久化 |
| 5 | AI 报表与启动修复 | §21, §31, §34, §40 | AI 模型增强 + Admin 权限 + UnboundLocalError 修复 + 环境重建 |
| 6 | 部署与服务 | §5, §23, §35, §43 | 端口 + 一键启动 + Hotfix 增量 + 服务器 IP 切换 |
| 7 | 审批与协作 | §25, §36, §41, §42 | DynamicForm/ProjectForm 统一 + 审批 UI + 字段一致 + 布局统一 |
| 8 | 存储与文件管理 | §32~§33, §37~§39 | 413 修复 + preview-path 根治 + 7 轮存储切换 + read-through |
| 9 | 用户支持与文档 | §10, §17 | 用户手册 V2.1 + 数据库迁移 |

2.2 关键修复问题分布

本项目共发现并修复 60+ 个具体 bug/缺陷，按问题域分类：

| 问题域 | 数量 | 代表问题 |
| --- | --- | --- |
| 前端 UI/渲染 | 18 | 「暂无文件」空状态、芯片路径不一致、admin real_name 误写入 |
| 后端路由/校验 | 12 | NameError 静默吞错、win_bid_status 校验过严、CRLF 行尾 |
| 存储/NAS | 10 | 双层 base path、套娃目录、PROPFIND 深度限制 |
| 部署/环境 | 8 | 端口 EACCES、Y/Z 盘符错配、Python venv PATH |
| 权限/角色 | 6 | 审批流程绕过、归档账号隐藏、AI 报表权限 |
| 性能/大数据 | 4 | 4112 文件打包 14 分钟、大文件 413、shutil.copy2 IO |
| 数据迁移/兼容 | 5 | SQLite 字段兼容、模板用户编辑保留、命名统一 |

三、功能模块详述

3.1 AI 表单 + AI 报表

涉及章节: §0, §21, §31

内容: AI 表单统一入口管理「AI 模型配置 + AI 表单模板 + 表单记录」。AI 报表集成可插拔模型（Kimi/MiniMax/DeepSeek/Ollama/自定义），Admin 全权管理，提供「模型选择 + AI 分析 + 项目全量导出」。

文件: 后端: AIModelConfig 模型 + /api/forms/ai-models CRUD + test 接口；前端: /admin/forms (总览+模型+模板+记录) + /admin/reports (AI 报表)

效果: admin 可统一管理 5+ 模型，1 次配置多次复用；测试接口 ms 级反馈连通性

3.2 存储区域多区域管理

涉及章节: §1, §38

内容: StorageZone 多区域管理，支持 WebDAV 协议连接到多台 NAS。

文件: 后端: storage_zones.py + storage_zones 表；前端: /admin/storage-zones

效果: 8 个存储区域，全部配置 + 链接测试通过；项目可在不同区域切换

3.3 内置表单模板 + 生成器

涉及章节: §2, §3, §4

内容: 内置「渠道项目登记表 / 自营项目登记表 / 项目跟单登记表」3 个模板，22 项字段分区；所见即所得 FormBuilder 自定义字段。

文件: 后端: form_templates/form_instances 表 + forms.py 路由；前端: /admin/form-templates + /admin/form-builder

效果: 3 个内置模板可用，自定义模板支持可视化拖拽

3.4 自营 + 渠道双轨项目

涉及章节: §7, §8, §9, §10, §11

内容: 渠道项目和自营项目逻辑平行处理，统一 ProjectForm 渲染。命名「自建」→「自营」全量替换 + 数据库迁移 + 责任销售自动账号姓名填充 + 项目编号 UNIQUE 修复。

文件: 后端: projects 表 + projects.py；前端: Projects.jsx + ProjectForm.jsx

效果: 5 个项目共存（4 渠道 + 1 自营），命名统一无遗留

3.5 项目跟单（汇报）

涉及章节: §12, §13, §14, §15

内容: 项目跟单登记表：时间轴弹窗显示所有模板字段（含自定义）；编辑即追加（保留历史）；列表聚合 + 导出全部历史；Admin 权限；跟单自动写入 NAS/WebDAV；归档账号隐藏。

文件: 后端: project_followups.py + project_followup_storage.py；前端: ProjectFollowups.jsx

效果: 14 条跟单记录，UI 时间轴+历史保留+导出全流程

3.6 UI 细节与协作一致性

涉及章节: §16, §25, §26, §28, §29

内容: 数据同步：本地表单配置同步到服务端；自营/渠道标签对齐；左侧菜单顺序调整；普通账号「查看」入口对齐 admin；新建按钮按 source 分流 DynamicForm。

文件: 前端: 多个 pages/*.jsx 调整

效果: 多入口渲染策略矩阵化（编辑/查看/审批/新建按 source 走 ProjectForm 或 DynamicForm）

3.7 通知中心

涉及章节: §18, §19, §20

内容: 站内消息 + 红点 + 顶栏铃铛 + 钉钉工作通知 + 短信推送。用户绑定钉钉/手机号后，多通道推送。

文件: 后端: notifications_ws.py + notifications.py + notification_* 表；前端: NotificationBell.jsx + notifications store

效果: 65 条站内消息 + 18 条用户设置 + 1 个通道配置

3.8 AI 报表

涉及章节: §21, §31

内容: 报表管理 + AI 分析入口；模型配置仅 admin 可见。

文件: 后端: reports.py + AIModelConfig；前端: Reports.jsx

效果: AI 报表页 1109 行代码，4 角色权限矩阵

3.9 一键启动 + 部署

涉及章节: §5, §23, §35, §43

内容: 本地 uvicorn 8765 启动；boot.bat 一键启动；最小化 Hotfix 增量部署；服务器从 172.16.10.92 切换到 192.168.5.129。

文件: deploy/* 44 个部署脚本 + boot.bat + _boot_now.py

效果: 本地一键启 + 服务器切换 0 事故 + Hotfix 部署 5 分钟

3.10 审批管理

涉及章节: §25, §36, §41, §42

内容: 金额单位「元」→「万元」；驳回理由必填；按钮颜色调整；审批/查看布局统一；审批表字段一致。

文件: 后端: approvals.py + ApprovalLog；前端: Approvals.jsx + ProjectForm/DynamicForm 9 个审批 props

效果: 3 条审批记录，UI 一致性矩阵化（按 source 分流）

3.11 文件存储 + 路径管理

涉及章节: §32, §33, §37, §38, §39

内容: 大文件 413 修复（流式分块）；preview-path 根治（按当前日期渲染）；7 轮存储切换迭代；read-through 文件列表根治；双层 base 清理；套娃目录根治。

文件: 后端: file_storage.py + webdav_client.py + form_file_storage.py；前端: ProjectForm/DynamicForm

效果: 4 个核心 bug 全部修复，DB 单层 base + 编辑/查看双视图完全一致

3.12 通知管理「群发公告」

涉及章节: §44

内容: 群发系统公告对话框内容自动保存草稿（800ms 防抖），admin 可查看历史记录 + 恢复。

文件: 后端: AnnouncementDraftHistory 模型 + 3 个新接口；前端: NotificationAdmin.jsx

效果: 6 条历史记录，6 步验收全过

四、文件结构与代码量统计

4.1 文件结构总览

项目根目录: Z:\soft-RED\hermes\开发软件\渠道项目登记\

| 目录/文件 | 说明 |
| --- | --- |
| backend/ | 后端 FastAPI 应用（33 个 Python 文件） |
| ├── app/ | 应用代码（routers / models / services / schemas） |
| │ ├── routers/ | 13 个路由文件（projects / approvals / notifications_ws 等） |
| │ ├── services/ | 9 个服务文件（file_storage / webdav_client / notifications 等） |
| │ ├── models.py | 17 张数据表模型 |
| │ ├── schemas.py | Pydantic Schema (808 行) |
| │ └── main.py | FastAPI 入口 (638 行) |
| ├── data.db | SQLite 数据库 (425 KB, 18 张表) |
| ├── config.yaml | 配置文件 |
| └── _boot_now.py | 本地一键启动脚本 |
| frontend/ | 前端 React 应用（29 个 JSX/JS/CSS 文件） |
| ├── src/ | 源码 |
| │ ├── pages/ | 15 个页面 (Reports / ProjectFollowups / UserManagement 等) |
| │ ├── components/ | 4 个核心组件 (ProjectForm / DynamicForm / Layout 等) |
| │ ├── api/ | API 客户端封装 |
| │ ├── stores/ | Zustand 状态管理 |
| │ └── data/ | 表单模板常量 |
| ├── vite.config.js | Vite 配置（输出到 backend/static/） |
| └── package.json | npm 依赖 |
| deploy/ | 44 个部署脚本 + 文档 |
| scripts/ | 9 个诊断/仿真脚本（Phase 0 用） |
| AGENTS.md | AI-Agent 开发日志 (2520 行, 44 个章节) |
| USER_GUIDE.md | 用户手册 V2.1 |
| UPDATE_NOTICE_2026-09-06.md | 服务器更新通告 |

4.2 代码量统计

| 类别 | 文件数 | 代码行数 |
| --- | --- | --- |
| 后端 Python (backend/app) | 33 | 11,450 |
| 前端 JSX/JS/CSS (frontend/src) | 29 | 10,144 |
| 部署脚本 (deploy/) | 44 | 3,412 |
| 诊断脚本 (scripts/) | 9 | 324 |
| **合计** | **115** | **25,330** |

4.3 后端核心文件 (Top 10)

| # | 文件 | 行数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | app/routers/file_storage.py | 995 |
| 2 | app/routers/forms.py | 914 |
| 3 | app/schemas.py | 808 |
| 4 | app/routers/reports.py | 760 |
| 5 | app/routers/projects.py | 709 |
| 6 | app/main.py | 638 |
| 7 | app/routers/project_followups.py | 631 |
| 8 | app/services/notifications.py | 557 |
| 9 | app/services/file_storage.py | 442 |
| 10 | app/services/agent_indexer.py | 441 |

4.4 前端核心文件 (Top 10)

| # | 文件 | 行数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | components/ProjectForm.jsx | 1,568 |
| 2 | pages/Reports.jsx | 1,109 |
| 3 | pages/ProjectFollowups.jsx | 919 |
| 4 | pages/UserManagement.jsx | 902 |
| 5 | pages/NotificationAdmin.jsx | 815 |
| 6 | components/DynamicForm.jsx | 751 |
| 7 | pages/FormBuilder.jsx | 632 |
| 8 | pages/Projects.jsx | 488 |
| 9 | pages/StorageZones.jsx | 422 |
| 10 | pages/Approvals.jsx | 314 |

4.5 数据库 (data.db, 18 张表)

| # | 表名 | 记录数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | users | 7 | 系统用户（含 admin/important/normal/archive 4 种角色） |
| 2 | projects | 5 | 项目主表（4 渠道 + 1 自营） |
| 3 | form_templates | 3 | 表单模板（3 个内置模板） |
| 4 | form_instances | 49 | 表单实例记录 |
| 5 | project_followups | 14 | 项目跟单（汇报）记录 |
| 6 | approval_logs | 3 | 审批日志 |
| 7 | notifications | 65 | 站内通知消息 |
| 8 | notification_settings | 18 | 用户通知偏好设置 |
| 9 | notification_channels | 1 | 通知通道配置 |
| 10 | notification_templates | 1 | 通知文案模板 |
| 11 | notification_global_config | 1 | 全局通知配置 |
| 12 | announcement_draft_history | 6 | 群发公告草稿+历史 |
| 13 | storage_zones | 8 | 存储区域配置 |
| 14 | audit_logs | 709 | 审计日志 |
| 15 | agent_prompts | 4 | AI Agent 提示词 |
| 16 | ai_model_configs | — | AI 模型配置 |
| 17 | file_storage_config | — | 文件存储配置 |
| 18 | sqlite_sequence | — | SQLite 内部序列 |

五、开发过程时间线

本项目开发周期 31 天（2026-08-07 ~ 2026-09-07），按周汇总：

| 周次 | 日期范围 | 主要工作 | 章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 08-07 ~ 08-09 | AI 表单骨架 + 存储区域 + 内置模板 + 表单生成器 + 样式统一 + 服务端口 | §0~§5 |
| W2 | 08-10 ~ 08-16 | 数据库自动迁移 + 自建/自营项目 + 命名统一 + 责任销售 + UNIQUE 修复 + 内置模板策略 + 项目跟单 | §6~§12 |
| W3 | 08-17 ~ 08-23 | 跟单表优化 + UI 细节 + 档案账号隐藏 + 数据同步 + 用户手册 + 通知中心 + 通道绑定 + Bug 修复 | §13~§20 |
| W4 | 08-24 ~ 08-30 | AI 报表增强 + 自营项目对齐 + boot.bat + 查看/编辑统一 + 标签对齐 + 通知可定制 + 413 修复 + preview-path + UnboundLocalError + Hotfix 增量 | §21~§35 |
| W5 | 08-31 ~ 09-06 | 审批 UI 微调 + 7 轮存储切换迭代 + 两本账同步 + read-through 根治 + 环境重建 + 字段一致 + 布局统一 + 服务器 IP 切换 | §36~§43 |
| W6 | 09-07 | 群发公告持久化 + 历史记录 | §44 |

5.1 开发工时估算

按 AI-Agent 协作开发模式估算（仅供参考）：

| 阶段 | 工时(人时) | AI-Agent 占比 | 人类工程师占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求澄清 + 方案设计 (Phase 0) | 40 | 20% | 80% |
| 代码实现 + 单元验证 (Phase 1) | 180 | 70% | 30% |
| 重启 + 集成测试 + Bug 修复 | 60 | 50% | 50% |
| 用户验收 + 文档编写 | 30 | 40% | 60% |
| 部署上线 + 运维 | 15 | 30% | 70% |
| **合计** | **325 人时** | **~55%** | **~45%** |

5.2 关键时间节点

| 日期 | 事件 |
| --- | --- |
| 2026-08-07 | 项目初始化 / 第一个用户 admin 创建 |
| 2026-08-10 | 首批业务用户开通（jhliu / swang / jluo / lzhang / test） |
| 2026-08-13 | 通知中心 v1 上线（站内消息） |
| 2026-08-21 | 钉钉工作通知 + 短信推送落地 |
| 2026-08-27 | 本地 boot.bat 一键启动脚本 |
| 2026-08-28 | 413 大文件上传修复 + Hotfix 增量部署 |
| 2026-09-03 | 审批管理 UI 三项微调上线 |
| 2026-09-04 | 存储切换 7 轮迭代完成 + read-through 根治 |
| 2026-09-06 12:43 | 生产部署（192.168.5.129:26731）— 11,162 文件 / 14.83MB tar.gz |
| 2026-09-06 12:53 | 数据备份 /opt/channel-project-data-backup-20260906125341/ |
| 2026-09-07 | 群发公告持久化 + 历史记录上线（待用户浏览器验收） |

六、部署过程

6.1 部署架构

| 层级 | 组件 |
| --- | --- |
| 客户端 | 浏览器（Chrome / Edge） |
| 反向代理 | Nginx 26731 → 8000 (uvicorn) |
| 应用服务 | uvicorn (FastAPI) PID 747154 / 8000 |
| 数据存储 | SQLite data.db (425 KB) |
| 文件存储 | Synology NAS WebDAV (172.16.10.252:5006) |
| 系统服务 | channel-project.service (systemd) |
| 服务器 | Ubuntu 24.04 / hostname=admin-dify / IP=192.168.5.129 |

6.2 本次部署（2026-09-06）

| 阶段 | 结果 | 耗时/备注 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 打包 | ✅ 成功 | 11162 文件 / 14.83MB tar.gz / channel-project-20260906124307.tar.gz |
| Step 2 上传+部署 | ✅ 成功 | CRLF→LF 修复后 |
| Step 3 数据库备份 | ✅ 成功 | /opt/channel-project-data-backup-20260906125341/ |
| Step 4 Nginx + service reload | ✅ 成功 | channel-project.service active (running) |
| Step 5 健康检查 | ✅ 200 | /api/health=200, /api/auth/login=200, /api/projects/=200 total=18 |
| Step 6 GitHub 推送 | ⚠️ 失败 | Permission denied (后通过 SSH key 重建解决) |

6.3 部署过程修复

| 问题 | 根因 | 修复 |
| --- | --- | --- |
| PROJECT_ROOT 路径错配 (z: → y:) | 历史遗留路径 | 改为 y:\soft-RED\hermes\开发软件\渠道项目登记 |
| remote_update.sh CRLF 行尾 | Windows 编辑器自动加 CRLF | PowerShell 转 LF 后重传 |
| 打包 14+ 分钟过长 | shutil.copy2 反复写 staging dir | 改用 os.walk + tar.add，跳过 staging（约 2 分钟） |
| GitHub SSH key 缺失 | 本机无 id_rsa / id_ed25519 | 新生成 ED25519 + GitHub Deploy Key |

6.4 数据备份与回退

• 数据备份位置: /opt/channel-project-data-backup-20260906125341/

• 回退命令: sudo cp /opt/channel-project-data-backup-20260906125341/data.db /opt/channel-project/backend/data.db

• 服务状态: active (running), PID 747154 (uvicorn 8000) → nginx 26731

• 入口地址: http://192.168.5.129:26731/admin/

七、数据汇总

7.1 业务数据 (截至 2026-09-07)

| 数据维度 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统用户 | 7 | admin + jhliu + swang + jluo + lzhang + test + 1 待审批 |
| 项目总数 | 5 | 渠道项目 + 自营项目 |
| 表单实例 | 49 | 项目跟单登记表 + 渠道/自营登记表实例 |
| 项目跟单 | 14 | 时间轴历史保留 + 聚合导出 |
| 审批记录 | 3 | 审批日志 |
| 站内消息 | 65 | 通知中心累积 |
| 审计日志 | 709 | 全操作审计追踪 |
| 通知设置 | 18 | 18 项用户通知偏好 |
| 存储区域 | 8 | 8 个 NAS 存储区域配置 |
| 群发草稿 | 6 | 群发系统公告历史 |

7.2 AI-Agent 协作数据

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| AI-Agent 执行指令数 (GO 指令) | v1 ~ v7 + AGENTS.md 追加 + 9月6日通告 + V2.2 报告 |
| 执行指令 v0~v7 (Phase 0 诊断 + Phase 1 修复) | 7 轮 迭代修复 4 个核心 bug |
| 最终 AGENTS.md 章节数 | 44 个章节 (§0~§44) |
| AGENTS.md 总行数 | 2,520 行 / 211,522 字节 |
| 每次执行指令的 4 步流程 | 诊断 → diff → 批准 → 重启 + 验收 |
| TestClient 仿真验证 | 多次（沙箱端口绑定受限时使用） |
| AI-Agent 直接产出代码行数 (估算) | ~15,000 行 (占比 ~60%) |
| AI-Agent 直接产出文档行数 | ~3,000 行 (AGENTS.md + 通告 + 报告) |

7.3 部署历史

| # | 部署时间 | 服务器 IP | 部署内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-09-06 12:43 | 192.168.5.129 | V2.2 全量上线（11162 文件 / 14.83MB） | ✅ 成功 |
| 2 | 2026-09-06 13:xx | 192.168.5.129 | GitHub SSH key 重建 + push | ✅ 成功 |

八、关键技术亮点

8.1 模板驱动 + 字段硬编码双范式

渠道模板字段稳定且列在 Project 表里 → 硬编码（ProjectForm）；自营模板字段是用户可配 + 列在 form_data JSON 里 → 模板驱动（DynamicForm）。两种范式各自适配，按 source 分流渲染矩阵。

8.2 WebDAV 集成与 read-through 缓存

Synology NAS WebDAV 集成 (PROPFIND/MKCOL/MOVE/PUT/Depth:1)；list-form-files 通过 instance.tender_folder 走 DB 路径而非现场拼接，保证编辑/查看两视图文件列表完全一致。

8.3 win_bid_status 锁定 + 原因留痕

非首次修改中标状态必须填写修改理由 + admin 二次验证；payload 含 win_bid_status 且与 DB 相同 → 自动剥离（避免误触发），不同才走真修改校验。

8.4 通知多通道可插拔

站内 + 钉钉 webhook + 钉钉工作通知 + 阿里云/腾讯云短信 + 自定义第三方短信云平台 (sms_custom)，用户绑定通道后多通道并行推送。

8.5 AI 表单 + 报表可插拔模型

Kimi / MiniMax / DeepSeek / Ollama / 自定义 Open 兼容服务，admin 配置一次复用，ms 级测试反馈。

8.6 SQLite 内存 journal 模式

PRAGMA journal_mode=MEMORY 避免 NAS 映射等场景下 CANTOPEN 错误，PRAGMA foreign_keys=ON 保持外键约束，PRAGMA busy_timeout=30000 兼容并发。

8.7 流式分块上传

FastAPI 流式接收 + ReadKE=8192，避免大文件一次读入内存导致 413 / OOM。

8.8 Pydantic 双 Schema 校验

ProjectBase + ProjectCreate + ProjectUpdate + ProjectRead 四层 schema，前端按 schema 自动生成表单字段类型（select/input/textarea/date/checkbox）。

8.9 AGENTS.md 完整审计追溯

44 个章节完整记录每次需求 → 诊断 → 方案 → 实施 → 验证 → 教训全过程，可追溯任意一次代码变更的来龙去脉。

8.10 AI-Agent 协作开发 4 步流程

Phase 0 诊断（不改代码） → Phase 1 方案 + diff → 等批准 → 实施 + 重启 + 验收。强制 diff-批准机制避免 AI 越权升级。

九、经验与教训

9.1 AI-Agent 协作

「没有明确的命令，不允许自行升级服务端代码」是铁律；改代码前必须 diff 等批准

执行指令 v0~v7 的 4 步流程 (Phase 0 诊断 → diff → 批准 → 实施+验收) 强制约束 AI 越权

TestClient 是沙箱端口绑定失败时的强力兜底，e2e curl 之前先 TestClient 全量验证业务逻辑

AI-Agent 产出 ~15000 行代码 (占比 ~60%)，但需要人类工程师全程主导决策、测试和部署

9.2 后端开发

NameError 静默吞掉 = 死循环：try/except 内部必须 log.warning 而非 pass

DB 写回要「只填不盖」：任何「如果 DB 字段为空就用 computed 值回写」的逻辑，必须 if not db_field 才回写

Windows 编辑的 shell 脚本必须 LF 行尾：CRLF 在 bash 解释器触发「找不到命令」

打包阶段跳过 staging 可显著加速（14 分钟 → 2 分钟）：shutil.copy2 反复写盘是 O(n) 瓶颈

PRAGMA journal_mode=MEMORY 在 NAS 映射场景下避免 CANTOPEN 错误

form_data JSON 字段提供最大灵活性，但需配套模板驱动渲染

9.3 前端开发

后端 serve 的「static」是构建产物，不是源码：改 frontend/src/*.jsx 后必须 npm run build

表单 spread = payload 不可控：const data = {...form} 把 win_bid_status 等字段塞进 payload 触发后端未预期的校验

前端兜底兜过头 = 误写入：|| currentUser?.real_name 在 readOnly 模式下把 admin real_name 串到别人的项目路径

Debounce + ref 模式：onChange 触发 setTimeout，用 ref 取最新值避免闭包陷阱

字段必填 + 异步保存的对话框必须要有「恢复」按钮

9.4 部署与运维

多网卡服务器要统一 IP 表述：192.168.5.129 与 172.16.10.92 是同一台服务器

Sandbox 限制 bind 端口 = Errno 13 EACCES，所有 0.0.0.0/127.0.0.1/8765/8766 都失败

config.yaml 路径硬编码：用户从 Y: 迁移到 Z: 时启动 silently 失败

Git push 走 SSH 密钥需定期轮换；key 名格式 STAR-14-deploy-ed25519-YYYY-MM-DD

ADMIN=000 不一定代表失败：nginx /admin/ 路径用 try_files fallback 是预期行为

最小化 Hotfix 增量部署：单文件上传 + 重启 = 5 分钟 vs 全量 tar 15+ 分钟

Windows PowerShell 中文 payload 编码陷阱：chcp 65001 或 [IO.File]::ReadAllText UTF8

9.5 测试与验收

所有外部代码改动必须 Phase 0 诊断 + Phase 1 diff + 等批准 + Phase 2 重启 + Phase 3 验收 5 步法

验收必须按用户动线逐条走完，每个动线配接口日志或截图

「反向验证」不可少：修复一个 bug 后必须验证没削弱其他管控

DB dump 是最终基线：phase 3 验收最后一步必须 dump DB 看脏数据/时间戳

十、未来规划与建议

10.1 功能层面

§38 提到的「双层 base / 套娃目录」清理：贴 NAS 历史脏目录清单 + 用户确认后批量删除

「切区时自动搬迁文件」模块 (Fixv5 完整版)：v3 实施

V2.3 新模块：项目评级 / 团队绩效 / 报表导出 Excel 多 sheet

AI 模型调用统计 + 费用核算

通知历史持久化（当前只保存草稿，可扩展为消息历史）

项目审批流可视化编辑器（当前是代码硬编码）

10.2 技术层面

数据库迁移到 PostgreSQL（生产环境 SQLite 在并发下可能有问题）

前端拆分为微前端（qiankun / wujie），按功能模块独立部署

引入 Redis 缓存（当前 通知/审计 都是 SQL 直接查询）

后端引入 Celery 异步任务（当前通知推送是同步，量大时会卡请求）

前端引入 React Query 统一管理服务端状态

CI/CD：GitHub Actions 自动 lint + test + build + deploy

监控告警：Prometheus + Grafana 监控 uvicorn 性能

单元测试覆盖率从当前 0% 提升到 80%+（pytest + vitest）

10.3 流程层面

AI-Agent 协作 4 步流程固化为 CLAUDE.md / AGENTS.md 模板

Phase 0 诊断 → Phase 1 diff → 等批准 → Phase 2 实施 → Phase 3 验收 5 步法模板化

「AI-Agent 越权防护机制」：所有代码改动必须人类工程师在 chat 中明确批准

「Sandbox 端口绑定失败」的兜底：TestClient 自动化测试

「GitHub SSH key 轮换」流程化（每半年）

10.4 文档层面

AGENTS.md 44 个章节结构稳定，建议 V2.3 之后改用 git tag 索引

USER_GUIDE.md V2.1 已发布，建议每发布一版同步更新

新增 API 文档（OpenAPI/Swagger）自动生成

部署手册（deploy/README.md）标准化

附录 A：关键文件引用

后端:

backend/app/models.py — 18 张表 ORM

backend/app/routers/projects.py — 项目 CRUD (Fix-7 win_bid_status 锁定)

backend/app/routers/file_storage.py — 文件存储 + 路径渲染

backend/app/routers/notifications_ws.py — 通知 + 群发公告

backend/app/services/webdav_client.py — WebDAV 客户端 (Fix-0/6 _parse_profind)

backend/app/services/file_storage.py — 路径计算 + allow_fallback

backend/app/services/form_file_storage.py — 表单文件存储

backend/app/main.py — FastAPI 入口

前端:

frontend/src/pages/Projects.jsx — 项目列表 + 切换存储

frontend/src/pages/NotificationAdmin.jsx — 通知管理 (Fix-44 持久化)

frontend/src/pages/Approvals.jsx — 审批管理

frontend/src/pages/ProjectFollowups.jsx — 项目跟单

frontend/src/components/ProjectForm.jsx — 项目表单（最长文件 1568 行）

frontend/src/components/DynamicForm.jsx — 动态表单（readOnly 模式）

部署:

deploy/deploy_all.py — 主部署脚本

deploy/remote_update.sh — 远程更新（已转 LF）

deploy/_hotfix_*.py — Hotfix 增量部署

backend/_boot_now.py — 本地一键启动

文档:

AGENTS.md — AI-Agent 开发日志 (2520 行 / 44 章节)

USER_GUIDE.md — 用户手册 V2.1

UPDATE_NOTICE_2026-09-06.md — 服务器更新通告

本报告 — 软件开发报告 V2.2